| Ata de Reunião |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 19/03/2026 |  |  |  |  |
| Hora: 14 - 15:30 |  |  |  |  |
| Local: Google Meet |  |  |  |  |
| Participantes |  |  |  |  |
| Nome | E-mail |  | Papel |  |
| Luan Guimarães | luanguimaraees@gmail.com |  | Desenvolvedor |  |
| Iago de Lara |  |  | Desenvolvedor |  |
| Ítalo Vinhas |  |  | Desenvolvedor |  |
| Yago Garzon |  |  | Desenvolvedor |  |
| João Heleno | joaoheleno971@gmail.com |  | Desenvolvedor |  |
| Gabriel Máximo | gabrielmcastro121@gmail.com |  | Desenvolvedor |  |
| Emilie de Mello e Silva | emiliesemello@gmail.com |  | Cliente / Proprietária |  |
| Pauta |  |  |  |  |
| - Apresentação do problema enfrentado pela empresa no processo de credenciamento - Levantamento das principais dificuldades com o uso de planilhas - Definição do objetivo do sistema SERV’IN - Discussão das funcionalidades principais (requisitos funcionais) - Alinhamento do escopo inicial do projeto - Definição dos próximos passos da equipe |  |  |  |  |
| Notas e Decisões |  |  |  |  |
| A cliente relatou dificuldades no controle de credenciamento devido ao uso de planilhas compartilhadas, destacando os seguintes problemas: - Sobrescrita de dados entre usuários - Inconsistência nas informações registradas - Lentidão no acesso simultâneo às planilhas Ficou definido que o sistema SERV’IN terá como objetivo centralizar e automatizar o processo de credenciamento de funcionários e controle de presença em eventos. Foram definidas como funcionalidades essenciais para a primeira versão do sistema: - Cadastro de funcionários - Controle de acesso por tipo de usuário - Criação e gerenciamento de eventos - Organização de funcionários em grupos - Registro de presença com horário automático - Importação e exportação de dados via planilhas Excel Também foi acordado que as seguintes funcionalidades não farão parte da primeira versão do sistema: - Integração com outros sistemas corporativos - Desenvolvimento de aplicativo mobile - Autenticação por biometria ou reconhecimento facial A equipe decidiu adotar uma abordagem incremental, iniciando pelo desenvolvimento das funcionalidades básicas de cadastro e gerenciamento. Por fim, foram definidos os próximos passos do projeto: - Refinamento dos requisitos funcionais - Criação de um protótipo inicial - Definição das tecnologias a serem utilizadas - Distribuição das tarefas entre os membros da equipe |  |  |  |  |
| Pendências |  |  |  |  |
| Descrição da Pendência |  | Data para Solução |  | Responsável |
| Organizar divisão de tarefas e planejamento da primeira sprint |  | 27/03/2026 |  | Luan Guimarães |
| Refinar e validar os requisitos funcionais com base no Documento de Visão |  | 29/03/2026 |  | Iago de Lara |
| Definir a estrutura inicial do banco de dados (modelagem) |  | 01/04/2026 |  | Ítalo Vinhas |
| Pesquisar e propor padrões de interface (UI/UX) para o sistema |  | 30/03/2026 |  | Yago Garzon |
| Analisar regras de negócio relacionadas ao controle de presença e validações do sistema |  | 29/03/2026 |  | Heleno |
| Mapear os diferentes perfis de acesso para o controle de permissões |  | 29/03/2026 |  | Gabriel Máximo |